CRONOGRAMA

| Atividade | Fase | Data prevista (limite) | Data de Realização | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Reunião inicial com o cliente | 1 | - | 28/09 | CONCLUÍDO |
| Definição do planejamento inicial | 1 | - | 28/09 | CONCLUÍDO |
| Realização da primeira apresentação | 1 | 02/10 | 02/10 | CONCLUÍDO |
| Montagem do plano de planejamento preliminar | 2 | 04/11 | 04/11 | CONCLUÍDO |
| Slides da apresentação do 1º status report | 2 | 04/11 | 04/11 | CONCLUÍDO |
| 1º Documento de status report | 2 | 04/11 | 04/11 | CONCLUÍDO |
| Ideação da padronização do catálogo | 2 | 04/11 | 30/11 | CONCLUÍDO COM ATRASO |
| Ideação da migração dos dados | 2 | 04/11 | 30/11 | CONCLUÍDO COM ATRASO |
| 2ª Reunião de alinhamento com o cliente | 2 | 04/11 | 01/12 | CONCLUÍDO COM ATRASO |
| Realização da segunda apresentação | 2 | 07/11 | 07/11 | CONCLUÍDO |
| 2º Documento de status report | 3 | 02/12 | 02/12 | CONCLUÍDO |
| Realização da terceira | 3 | 05/12 | - | Não iniciado |

| apresentação |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3ª Reunião de alinhamento com o cliente | 4 | 11/12 | - | Não iniciado |
| Desenvolvimento da proposta final | 4 | 11/12 | - | Não iniciado |
| Apresentação final | 4 | 12/12 | - | Não iniciado |