|  |  |  | DECLARAÇÃO DE ESCOPO DETALHADO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nome do Projeto | Padronização e migração do inventário patrimonial do IFPE para o sistema SIADS |  |  |  |
| Objetivos do Projeto |  |  |  |  |
| ## Planejar e idealizar uma solução tecnológica e processual para padronizar, otimizar e integrar o inventário patrimonial do IFPE com o Sistema Integrado de Administração de Serviços (SIADS) do governo federal. |  |  |  |  |
| Descrição Detalhada do Produto do Projeto |  |  |  |  |
| Desenvolver um protótipo de solução tecnológica e metodológica que permita a padronização, digitalização e migração dos bens patrimoniais do IFPE do sistema SUAP e/ou outros sistemas de inventário patrimonial, para o SIADS, garantindo conformidade legal, transparência e eficiência nos processos de inventário. |  |  |  |  |
| Escopo da Migração |  |  |  |  |
| A migração será realizada em quatro fases, cada uma com objetivos, ferramentas e entregas definidas. Fase 1 - Extração dos Dados Objetivo Converter arquivos PDF oriundos do levantamento de inventário em formato tabular (CSV), preservando o máximo possível da estrutura original. Processo - Utilização da ferramenta tabula para extração de tabelas. - Geração de um arquivo CSV por campus ou por lote de páginas. - Registro de eventuais perdas de formatação ou colunas inconsistentes. Entregas - Arquivos CSV extraídos dos PDFs. - Relatório de consistência da extração (campos faltantes, colunas quebradas, páginas ignoradas). Critérios de Aceitação - 100% das páginas dos PDFs foram processadas. - Todos os itens do PDF aparecem pelo menos uma vez no CSV. - Não há colunas ilegíveis ou misturadas sem mapeamento claro. Fase 2 - Limpeza e Agrupamento (Sem IA) Objetivo Eliminar ruídos nos dados, corrigir variações textuais e consolidar descrições semelhantes. Ferramenta - OpenRefine (clustering + facetas). Processo - Aplicação de técnicas de clustering (key-collision e nearest-neighbor). - Agrupamento de descrições divergentes: Ex.: "Cad. Giratória", "Cadeira Girat.", "Cadeira Giratoria" - Cadeira Giratória - Filtragem por campus, setor e tipo para localizar padrões divergentes. Entregas - Planilha única consolidada e limpa. - Lista de descrições únicas (catálogo de itens). - Relatório de métodos de clustering aplicados. Critérios de Aceitação - Todas as variações textuais foram avaliadas (100% revisadas). - Redução significativa de descrições: ex.: de 10.000 linhas - ~500 itens únicos. - Nenhum item fica sem descrição corrigida. Fase 3 - Padronização Semântica Objetivo Criar uma lista oficial e padronizada de categorias e descrições conforme exigências do SIADS. Processo - Extração da lista de descrições únicas da Fase 2. - Uso de IA local (LM Studio) ou online (ChatGPT/Gemini/Claude) para: - Categorizar cada item conforme o modelo: Mobiliário, Equipamento de Informática, Veículos, Eletrodomésticos, Ferramentas etc. - Padronizar a nomenclatura para conformidade semântica. Entradas - Lista com descrições originais - Lista de categorias oficiais - Sugestão de padrões do SIADS Saídas - Tabela “De - Para”: - Nome original - Nome padronizado - Categoria SIADS - Observações Critérios de Aceitação - 100% das descrições únicas categorizadas. - Todas as categorias são válidas para o SIADS. - Não existe item sem padronização. - Revisão humana aprova a lista final. Fase 4 - Cruzamento Final e Geração da Base Migrável Objetivo Aplicar o “de-para” a toda a base, gerando o arquivo final no padrão do SIADS. Processo - Aplicação via: - PROCV/VLOOKUP no Excel - Join no OpenRefine - Merge em Python (opcional) - Inserção das descrições padronizadas em todas as linhas. - Ajustes finais nas colunas obrigatórias do SIADS: - Código SIADS - Categoria - Subcategoria - Descrição padronizada - Número patrimonial - Localização - Situação do item etc. Entregas - Arquivo final padronizado (CSV ou XLSX). - Documentação do de-para. - Relatório de migração (percentual de sucesso e inconsistências tratadas). Critérios de Aceitação - O arquivo é carregável no SIADS sem erros estruturais. - 100% dos itens possuem descrição padronizada. - Campos obrigatórios do SIADS estão completos. - O cliente valida que os dados representam o inventário real. |  |  |  |  |
| Origem dos Dados |  |  |  |  |
| - PDFs fornecidos pelos campi do IFPE. - Planilhas adicionais de setores (se existirem). - Tabelas oficiais das categorias SIADS (Tesouro Nacional). |  |  |  |  |
| Arquitetura Funcional |  |  |  |  |
| A solução adotada é não-sistêmica (não envolve desenvolvimento de software), mas segue uma arquitetura de processos, com ferramentas interoperáveis: ### Entrada - PDFs - Tabula ### Processamento - CSV - OpenRefine ### Padronização semântica - Lista única - IA Local ou Online (LM Studio, ChatGPT etc.) ### Saída - Planilha padronizada - CSV final - Importação SIADS ### Armazenamento - Pastas versionadas no Google Drive (ou outra nuvem definida pelo cliente). ### Segurança - Dados mantidos localmente no OpenRefine. - IA local (LM Studio) para evitar envio de dados sensíveis. |  |  |  |  |
| Escopo Contemplado |  |  |  |  |
| - Levantamento e análise dos dados originais. - Definição do padrão de nomenclatura e categorias. - Padronização e limpeza dos dados. - Construção do fluxo de migração. - Testes de carga e consistência. - Validação com o cliente. - Documentação completa das regras e procedimentos adotados. |  |  |  |  |
| Escopo não contemplado |  |  |  |  |
| - Migração parcial de dados; a integração será obrigatoriamente total para todos os campi. - Implantação direta no SIADS (responsabilidade da instituição). - Desenvolvimento de sistema próprio completo (o projeto cria fluxo/processo, não um software robusto). - Correção manual de dados que dependerem de informações não fornecidas pelo cliente. - Responsabilidade sobre falhas externas decorrentes de acesso, permissões ou funcionamento do SIADS. |  |  |  |  |
| Premissas |  |  |  |  |
| - O SUAP disponibilizará dados via relatórios (PDF). - Todos os campi participarão ativamente do processo de revisão de cadastros. - O SIADS manterá o formato e requisitos de integração atualmente definidos |  |  |  |  |
| Restrições |  |  |  |  |
| - Tecnológica: O SUAP não possui API pública, exigindo extração de dados via relatórios. - Orçamentária: Custo zero para aquisição de softwares. Soluções devem utilizar tecnologias de código aberto ou já disponíveis no IFPE. - Escopo: Migração total e indivisível ("tudo ou nada"). |  |  |  |  |
| Data Inicial |  | Data final |  | Custo Estimado |
| 28/09/2025 |  | 12/12/2025 |  | R$ 18.590,00 |
| Elaborado por: Ana Beatriz Gomes da Silva |  |  |  |  |
| Recife, 02 de dezembro de 2025 |  |  |  |  |